广州中医药大学第一附属医院

抖音智慧医院小程序建设项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：抖音智慧医院小程序建设项目

一、最高招标限价：60,000元（人民币）

二、项目需求书：

（一）项目建设内容清单：

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抖音门户 | 搭建抖音门户基础平台，以小程序的形式建设面向患者的智慧医疗线上服务官方门户。 | ★ |
| 2 | 就诊人管理 | 可以查看己经绑定的就诊人列表；支持就诊人建档（人脸识别验证）；支持通过多种证件类型绑定/解绑多个就诊人；支持绑定成人或儿童就诊人；就诊人卡片展示就诊人的二维码/条形码 、就诊人的基本信息 (支持定义默认就诊人 )。 | ★ |
| 3 | 预约挂号 | 包含：医生主页、医生排班展示、号源信息、预约挂号、取消挂号与退费。 - 可通过科室选择医生或首页搜索入口选择医生； - 查看医生个人主页信息（头像、姓名、科室、职称、介绍、擅长等）、分时段号源信息、出诊信息； - 进行线下面诊的号源预约，支持预约挂号； 4、挂号成功后，展示就诊人二维码/条形码、就诊信息（包括就诊人姓名、卡号、预约时间段、医生姓名，科室名称，科室位置指引，申请时间、排队号等）、缴费信息（支付金额、业务类型、医院名称、医院单号、平台单号、支付机构单号、支付状态、支付时间等）； 4、支持取消预约挂号并退费； 5、支持停诊退费。 | ★ |
| 4 | 挂号缴费 | 患者挂号后，患者确认待缴费金额、缴费信息并进行锁号，患者完成挂号费用的自费支付。 | ★ |
| 5 | 医院信息展示 | 展示医院介绍、科室介绍、科室分布等信息，并具备相关后台维护功能。 | ★ |
| 6 | 记录查询 | 支持患者查询挂号记录（包含取消预约、停诊等挂号记录）。 | ★ |
| 7 | 交易管理 | 为医院工作人员提供交易订单查询及异常订单查询、退费功能。 | ★ |

- 服务工期：自合同签订之日起3个月内完成实施、验收工作。

- 服务年限：自合同签订之日起，项目验收完成后提供三年免费维保服务。

（四）根据实际情况，在投标文件中提供项目的服务方案。

（五）付款方式

1. 合同签订及中标人提供等额发票后1个月内，支付合同价款的30%作为预付款；

2. 项目验收合格后，中标人提供合同款项等额发票后1个月内，支付合同价款的65%作为验收款；

3. 留合同价款的5%作为履约金，在验收合格后正常履行服务的情况下一年后付清。

（六）提供近三年（2021年至今）相关类似项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

（七）开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标方联系。

（八）投标文件要求：6份（1正5副），开标前需密封，每份文件均需按序页码，双面打印。

（九）项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（若有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（若有）。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

三、投标人资格

1．投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人，具有有效的营业执照。

2．营业执照有相关的营业范围。

3．本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

4. 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

四、述标、答辩要求

1、述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

2、答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

五、报名时间及地点

- 报名时间：2024年06月06日至2024年06月12日 17:00 ；

- 报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm_wlk_cg@gzucm.edu.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

- 报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）。

- 报名所需的资料原件请于开标日当天交至网络数据信息科工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

- 报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2024年06月12日17：00前电话或邮件通知招标人。

六、开标时间及地点

- 开标时间：2024年06月13日 16:00

- 开标地点：广州中医药大学第一附属医院门诊南楼7楼会议室

- 投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

七、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间

八、联系人：江工: 020-36591289；020-36591854（项目咨询）

九、咨询时间：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

- 2024年06月06日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院抖音智慧医院小程序建设项目”招标的      （可选“报名”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |